DUOC UC

Escuela de Ingeniería en Informática y Telecomunicaciones

GUÍA 1.5: INFORME DE DEFINICIÓN DE PROYECTO APT

DomoVida: Plataforma IoT de Monitoreo Predictivo y Asistencia Inteligente para el Adulto Mayor en el Hogar

Un guardián inteligente y silencioso para el bienestar en el hogar
Asignatura Capstone (PTY4614)

# Resumen Ejecutivo

DomoVida es una plataforma IoT de monitoreo predictivo y asistencia inteligente para el adulto mayor en el hogar. Integra sensores no invasivos, computación en el borde, detección de anomalías mediante inteligencia artificial e interoperabilidad HL7 FHIR para anticipar riesgos, apoyar respuestas oportunas y resguardar la autonomía y privacidad del usuario, conforme al marco normativo chileno.

La arquitectura del sistema combina procesamiento local, persistencia híbrida SQLite3 y Supabase/PostgreSQL, panel de control en React para cuidadores y alertas mediante Twilio. Esta integración permite mantener continuidad operativa, visualizar información accionable y responder con oportunidad ante eventos críticos detectados en la rutina del usuario.

El objetivo general del proyecto es diseñar, desarrollar e implementar DomoVida como una plataforma IoT segura, interoperable y orientada al cuidado domiciliario del adulto mayor. Sus objetivos específicos abordan la infraestructura de sensores, el procesamiento local de telemetría, la interoperabilidad HL7 FHIR, la protección de datos sensibles bajo el marco normativo chileno y el despliegue de un panel usable para familiares y cuidadores.

La metodología se organiza como una adaptación individual de Scrum en tres fases académicas y seis sprints: definición, desarrollo y certificación. Cada sprint se asocia a entregables verificables, evidencias del portafolio y herramientas de gestión y validación como GitHub Projects, Obsidian, FastAPI, Postman, Locust y la Escala SUS.

El informe define indicadores de desempeño para evaluar interoperabilidad, detección de anomalías, seudonimización, usabilidad y latencia de alertas críticas. El alcance se limita a una validación técnica y académica del prototipo, sin comprometer certificación clínica ni implementación productiva en establecimientos de salud.

En síntesis, el informe presenta a DomoVida como un prototipo académico pertinente y viable, orientado a demostrar la aplicación integrada de software, datos, interoperabilidad, seguridad y gestión de proyectos en una solución de salud digital para el cuidado domiciliario del adulto mayor.

# PARTE I: FUNDAMENTACIÓN Y CONTEXTO

Nota introductoria: La Parte I reúne los antecedentes personales, la descripción general y la fundamentación inicial del proyecto DomoVida, estableciendo el contexto académico, técnico y profesional que orienta el desarrollo del informe.

## 1. Antecedentes Personales

Tabla 1. Antecedentes personales del estudiante

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre estudiante | Andrés Rodrigo Vergara Acevedo |
| RUT | 12.885.092-9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática (Mención Desarrollo de Software) |
| Sede | Viña del Mar |

## 2. Descripción del Proyecto APT

Tabla 2. Descripción general del Proyecto APT

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | DomoVida: Plataforma IoT de Monitoreo Predictivo y Asistencia Inteligente para el Adulto Mayor en el Hogar |
| Área(s) de desempeño | Informática biomédica, salud digital, ingeniería de requisitos, desarrollo backend, bases de datos e Internet de las Cosas (IoT). |
| Competencias del perfil | 1. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el desarrollo y mantenimiento. 2. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño escalable. 3. Realizar pruebas de certificación tanto de productos como de procesos utilizando buenas prácticas. 4. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. |

## 3. Fundamentación del Proyecto APT

3.1. Relevancia del Proyecto: El Envejecimiento Poblacional en Chile y sus Fundamentos Teóricos
Chile enfrenta un acelerado proceso de envejecimiento demográfico. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2022), la población de personas de 60 años y más ha aumentado progresivamente: en 1992 representaban el 9,5% de la población, en 2022 alcanzaron el 18,1%, y se proyecta que para 2050 equivalgan al 32,1% de los habitantes del país. Este envejecimiento se expresa también en la composición de los hogares y en el aumento de personas mayores que viven solas, lo que refuerza la necesidad de soluciones de monitoreo domiciliario no invasivas, seguras y respetuosas de la autonomía (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021).

3.1.1. Bases Teóricas: El Legado de Jacques Demongeot y la Ciencia de los Sistemas Complejos
La concepción de DomoVida se fundamenta en los principios de la ciencia de los sistemas complejos, cuyo desarrollo ha sido abordado por el investigador francés Jacques Demongeot. Su enfoque permite comprender cómo las interacciones entre individuos, entorno físico, redes sociales y flujos de información generan patrones emergentes que no son explicables desde componentes aislados (Demongeot & Taramasco, 2011). Esta perspectiva es relevante para DomoVida, ya que el envejecimiento domiciliario no puede entenderse solo como un problema biomédico, sino como un fenómeno sistémico que integra variables físicas, psicológicas, sociales, tecnológicas y normativas.

La tesis doctoral de Carla Taramasco, dirigida por Jacques Demongeot, propone un marco conceptual para modelar fenómenos de salud considerando factores individuales, interindividuales, sociales y ambientales (Demongeot & Taramasco, 2011). DomoVida adopta esta mirada al entender que el hogar, la rutina diaria, la red de apoyo familiar y la interacción con tecnología configuran un ecosistema de cuidado. Por ello, el sistema no se limita a detectar eventos aislados, sino que busca aprender patrones de comportamiento, identificar desviaciones y generar alertas contextualizadas.

3.2. Descripción del Proyecto
DomoVida es una plataforma IoT modular y de código abierto para el monitoreo predictivo y la asistencia inteligente del adulto mayor en el hogar. Integra computación en el borde, persistencia híbrida SQLite3/Supabase-PostgreSQL, análisis local con Isolation Forest, panel de control en React, alertas tempranas mediante Twilio e interoperabilidad clínica HL7 FHIR. Con esta arquitectura, el sistema busca organizar datos de salud de forma segura, mantener continuidad operativa incluso ante fallas de conectividad y facilitar futuras integraciones con el ecosistema sanitario chileno, en línea con los lineamientos del CENS.

3.3. Definición de Términos Técnicos Clave
Los términos técnicos clave utilizados en este informe se definen en el Glosario de Términos Técnicos (sección 14), donde se detallan conceptos fundamentales como IoT, computación en el borde, inteligencia artificial, HL7 FHIR, Isolation Forest y LSTM. Estas definiciones delimitan el alcance técnico de DomoVida y facilitan su evaluación académica.

3.4. Pertinencia con el Perfil de Egreso
DomoVida permite evidenciar las competencias centrales de Ingeniería en Informática de Duoc UC. El desarrollo de la API en FastAPI y la interfaz en React se vincula con el desarrollo de software; la persistencia híbrida con el modelamiento de datos; la validación HL7 FHIR, las pruebas de carga y la Escala SUS con el aseguramiento de calidad; y la gestión de sprints, bitácora y tablero Kanban con la gestión de proyectos informáticos.

3.5. Relación con los Intereses Profesionales
DomoVida se alinea directamente con el interés profesional del estudiante de especializarse en salud digital, informática biomédica y desarrollo backend. Permite aplicar metodologías ágiles en un proyecto tecnológico con propósito social, posicionando al estudiante en un rol de liderazgo técnico capaz de integrar arquitecturas modernas de software con requisitos normativos y necesidades reales del cuidado domiciliario.

3.6. Factibilidad de Desarrollo del Proyecto
La factibilidad técnica está respaldada por un entorno de desarrollo estructurado bajo Conda con Python 3.12 y la suite educativa de JetBrains. La factibilidad temporal está planificada en un marco de 18 semanas mediante sprints iterativos. Los recursos económicos están cubiertos gracias a licencias estudiantiles gratuitas de Microsoft Azure, GitHub Student Pack y el sandbox de Twilio. Los factores de obstaculización principales, como la inestabilidad de internet domiciliaria, se mitigan conceptualmente mediante persistencia híbrida y procesamiento local en el borde utilizando SQLite3.

3.7. Validación Ética y Consentimiento
Toda validación con usuarios, familiares o cuidadores deberá considerar consentimiento informado, resguardo de identidad y uso exclusivo de datos simulados o seudonimizados cuando corresponda. Se aplicará la Ley N° 21.719 sobre protección de datos personales como marco de referencia, junto con los principios de privacidad desde el diseño (Privacy by Design) y seguridad desde el diseño (Security by Design).

# PARTE II: OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RIESGO

Nota introductoria: La Parte II presenta los objetivos del proyecto, la metodología de trabajo, los criterios de medición, la organización de sprints y los principales instrumentos de análisis para gestionar riesgos y viabilidad.

## 4. Objetivos

### 4.1. Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar DomoVida, una plataforma IoT de monitoreo predictivo y asistencia inteligente para el adulto mayor en el hogar. La solución se basa en computación en el borde, detección de anomalías con inteligencia artificial (Isolation Forest), interoperabilidad HL7 FHIR, protección de datos personales (Ley N° 21.719) y un panel de control usable validado con la Escala SUS, con el propósito de anticipar riesgos y apoyar respuestas oportunas.

### 4.2. Objetivos Específicos

1. Diseñar una infraestructura de red basada en dispositivos IoT de bajo impacto físico y alta eficiencia energética para seleccionar e integrar sensores ambientales y biomédicos que operen de forma transparente para el usuario, garantizando una captura constante de datos sin alterar la autonomía del adulto mayor, bajo los lineamientos internacionales de la OMS. Se priorizará un enfoque híbrido: GNSS/GPS para posicionamiento exterior y BLE/UWB/Wi-Fi para posicionamiento interior.

2. Desarrollar mediante el lenguaje de programación Python un algoritmo local para procesar la telemetría en tiempo real en el domicilio del usuario, con el propósito de identificar patrones de comportamiento y anomalías que permitan emitir respuestas proactivas y contribuir a reducir la latencia de respuesta ante emergencias.

3. Implementar una capa de comunicación basada en el estándar internacional HL7 FHIR, asegurando la interoperabilidad semántica y estructural de la solución para que los datos recolectados sigan los lineamientos técnicos del CENS y puedan integrarse con otros sistemas de salud digital en Chile en futuras etapas de validación (Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud [CENS], 2022; HL7 International, 2023).

4. Establecer un marco de protección robusto mediante una arquitectura de seguridad desde el diseño (Security by Design) para asegurar que el tratamiento y almacenamiento de datos clínicos sensibles cumpla con las Leyes N° 19.628, N° 20.584 y N° 21.719, aplicando medidas de cifrado, seudonimización y control de acceso basado en roles (RBAC) (República de Chile, 1999, 2012, 2024).

5. Diseñar y desplegar un panel de control interactivo para familiares y cuidadores, enfocado en una usabilidad de mínima fricción validada mediante la Escala SUS (System Usability Scale), que transforme las complejas variables técnicas y biométricas capturadas en información visual, clara y accionable para facilitar el seguimiento del bienestar del adulto mayor.

### 4.3. Cuadro de Mando e Indicadores de Desempeño

Para verificar el cumplimiento técnico y académico de los objetivos específicos durante las fases de desarrollo y certificación, se utilizarán indicadores de desempeño asociados a interoperabilidad HL7 FHIR, precisión del algoritmo de detección, gobernanza de datos, usabilidad del panel y rendimiento del sistema. Estos indicadores permitirán evaluar el avance del prototipo con criterios medibles, trazables y coherentes con las competencias del perfil de egreso.

- Integración de infraestructura IoT (OE1): Repositorio GitHub con diagramas de arquitectura IoT y scripts de simulación de sensores. Meta: mínimo 3 tipos de sensores ambientales simulados (movimiento, temperatura, presencia) con datos recibidos, procesados y almacenados correctamente en SQLite3, con esquema de datos documentado en Obsidian.

Interoperabilidad HL7 FHIR: Validador sintáctico de esquemas del CENS. El éxito se define al lograr el 100% de cumplimiento de la estructura JSON de recursos clínicos (Observation, Patient) de salida.

Precisión Algoritmo IA: Matriz de Confusión y Curva ROC de Scikit-learn para calibrar el algoritmo Isolation Forest. Meta: sensibilidad de detección de incidentes mayor al 85%, evaluada sobre un conjunto de datos sintéticos etiquetados que simulen eventos normales y anómalos, generados mediante el script de simulación del sistema. Esta etiquetación controlada permite calcular métricas supervisadas (Matriz de Confusión y Curva ROC) sobre un algoritmo no supervisado.

Gobernanza de datos y privacidad desde el diseño (Privacy by Design): auditoría de consistencia de la base de datos relacional (SQLite3/PostgreSQL). Meta: 100% de registros clínicos seudonimizados sin datos de identidad directa (RUT, nombre) en la base operativa, en conformidad con la Ley N° 21.719.

Aceptación y Usabilidad UX: Cuestionario internacional estandarizado de usabilidad de 10 ítems (SUS). Meta: lograr una puntuación promedio superior a 70,0 puntos (usabilidad calificada como “excelente”).

Rendimiento del software: medición de latencia de endpoints mediante Postman. Meta: envío asíncrono de alertas críticas SMS/WhatsApp mediante el sandbox de Twilio en menos de 3,0 segundos.

### 4.4. Alcance del Prototipo

El alcance del prototipo se concentrará en demostrar la viabilidad funcional de la arquitectura propuesta mediante simulación de sensores, procesamiento local, persistencia híbrida (SQLite3 y Supabase/PostgreSQL), generación de alertas y visualización de datos para familiares y cuidadores.

No se contempla en esta fase una certificación clínica real ni una implementación productiva en establecimientos de salud, sino una validación técnica y académica coherente con los objetivos del portafolio de título. El prototipo se enfocará en:

- Validar la comunicación entre sensores simulados y el backend FastAPI.

- Comprobar la persistencia local (SQLite3) y en la nube (Supabase/PostgreSQL).

- Verificar la detección de anomalías mediante Isolation Forest.

- Evaluar la usabilidad del panel de control en React con la Escala SUS.

- Medir la latencia de las alertas críticas a través de Twilio (sandbox).

El prototipo no incluye:

- Dispositivos IoT físicos, ya que se utilizarán simuladores.

- Integración con sistemas de salud reales, considerando solo validación de esquemas HL7 FHIR.

- Certificación clínica ni aprobación regulatoria para uso médico.

- Despliegue productivo en establecimientos de salud.

### 4.5. Evaluación de Resultados Esperados

Los resultados del prototipo DomoVida serán evaluados mediante la comparación entre los objetivos específicos, los indicadores de desempeño definidos en la sección 4.3 y las evidencias técnicas generadas durante el desarrollo. La evaluación considerará los siguientes criterios:

- Cumplimiento de esquemas HL7 FHIR: Verificación sintáctica de los recursos Patient y Observation utilizando el validador del CENS. Se espera un 100% de cumplimiento.

- Sensibilidad del algoritmo de detección de incidentes: Evaluación del Isolation Forest mediante Matriz de Confusión y Curva ROC, con una meta de sensibilidad superior al 85% sobre datos sintéticos etiquetados.

- Correcta seudonimización de los datos: Auditoría de la base de datos operativa (SQLite3 y PostgreSQL) para verificar la ausencia de identificadores directos (RUT, nombre), en cumplimiento con la Ley N° 21.719.

- Usabilidad del panel de control: Aplicación de la Escala SUS a una muestra de cuidadores y familiares. Se espera una puntuación promedio superior a 70 puntos.

- Rendimiento de las alertas críticas: Medición de latencia de los endpoints mediante Postman, con un objetivo de envío de alertas SMS/WhatsApp en menos de 3,0 segundos.

De esta forma, la validación del proyecto no dependerá solo de la existencia del software, sino de resultados medibles, documentados y coherentes con las competencias académicas del perfil de egreso.

## 5. Metodología de Trabajo

La ejecución técnica de DomoVida se regirá por una adaptación individual de la metodología Scrum, organizada en tres fases académicas y seis sprints de trabajo (Schwaber & Sutherland, 2020). Cada sprint tendrá entregables verificables asociados a planificación, diseño de datos, desarrollo de software, validación técnica, pruebas de usabilidad y preparación de defensa, permitiendo controlar el avance del proyecto mediante evidencias concretas y trazables en el portafolio.

### 5.1. Fases de Capstone y Sprints

FASE 1: Definición del Proyecto (sprints 1-2): configuración del entorno y definición base (Semanas 1 a 6). Configuración de la bitácora Obsidian, vinculación del repositorio de control de versiones Git, creación del tablero Kanban en GitHub Projects e inicialización del entorno Conda con Python 3.12. Hito de cierre: pautas de autoevaluación 1.1, 1.2, 1.3 y entrega de la Guía 1.5 en el repositorio de GitHub.

FASE 2: Desarrollo y Construcción (sprints 3-4): desarrollo y construcción incremental (Semanas 7 a 12). Desarrollo de la API REST modular en FastAPI (Ramírez, 2023), persistencia híbrida SQLite3/Supabase-PostgreSQL (Hipp, 2024; Supabase Inc., 2024), creación del script simulador de sensores (scripts/simulate_sensors.py), implementación local del algoritmo Isolation Forest y desarrollo de la interfaz frontend en React (Meta Platforms, 2023). Hito de cierre: código subido a GitHub, despliegue operativo de la API e informe final de la fase.

FASE 3: Certificación y Defensa (sprints 5-6): certificación, validación de calidad y cierre (Semanas 13 a 18). Pruebas de carga con Locust, validación de esquemas JSON, aplicación del estudio psicométrico SUS con cuidadores, auditorías de cumplimiento normativo (EIPD) bajo la Ley N° 21.719 (República de Chile, 2024) y simulación de defensas técnicas. Hito de cierre: presentación oral final de titulación y cierre de repositorios.

### 5.2. Scrum Individual y Roles

Al ser un proyecto individual, el estudiante asume de manera secuencial los roles metodológicos de Scrum, separando responsabilidades de levantamiento, facilitación y desarrollo para ordenar el avance del prototipo:

Tabla 3. Roles Scrum aplicados al proyecto DomoVida

| Rol Scrum | Responsabilidad asumida en DomoVida |
| --- | --- |
| Product Owner | Levanta requisitos clínicos, prioriza el Product Backlog en GitHub Projects y vela por el alineamiento legal de DomoVida. |
| Scrum Master | Controla el cronograma semanal del portafolio, gestiona dependencias e impedimentos de credenciales locales en VS Code y Git. |
| Equipo de Desarrollo | Codifica de forma iterativa las capas de backend, simuladores IoT, base de datos, interfaz frontend en React y pruebas de aseguramiento de calidad. |

Definición de Terminado (Definition of Done, DoD): Un módulo se considera terminado cuando cumple todos los siguientes criterios:

- Se ejecuta sin errores en el entorno de desarrollo (Conda, Python 3.12).

- Utiliza procesamiento asíncrono (async/await) en FastAPI.

- Persiste datos en SQLite3 (local) y en Supabase/PostgreSQL (nube).

- Entrega estructuras de datos compatibles con el estándar HL7 FHIR.

- Aplica seudonimización de datos personales (sin RUT ni nombres).

- Es visible e interactuable en Swagger/OpenAPI (/docs).

- Supera las pruebas de Postman (código HTTP 200/201).

- Está registrado en Git con el identificador correspondiente de la EDT/WBS en el commit.

## 6. Matriz FODA de Ingeniería

Tabla 4. Matriz FODA de ingeniería del proyecto DomoVida

| MATRIZ FODA | Aspectos Internos (Controlables) | Aspectos Externos (No Controlables) |
| --- | --- | --- |
| Aspectos Positivos | FORTALEZAS (F): 1. Estructura modular asíncrona inicial probada en FastAPI. 2. Resiliencia de persistencia local sin conexión mediante SQLite3. 3. Especialización y capacitación formal en IoT y bases de datos (Conda/VS Code). 4. Bitácora de ingeniería centralizada e integrada en Obsidian. | OPORTUNIDADES (O): 1. Beneficios educacionales de Duoc UC (1 TB OneDrive, licencias JetBrains, Azure for Students). 2. Sandbox gratuito de Twilio para notificaciones asíncronas móviles. 3. Posibilidad de postular a fondos públicos de innovación (Corfo Inicia). 4. Creciente demanda de soluciones sociosanitarias para el adulto mayor. |
| Aspectos Negativos | DEBILIDADES (D): 1. Modalidad individual: estudiante asume simultáneamente múltiples roles técnicos complejos. 2. Recursos de hardware embebido limitados. 3. Curva de aprendizaje técnica del estándar clínico HL7 FHIR. | AMENAZAS (A): 1. Inestabilidad o cortes de Wi-Fi domiciliarios del adulto mayor, mitigados con diseño local en el borde y SQLite3. 2. Estricta regulación y multas severas por el tratamiento no ético de datos sensibles (Leyes N° 19.628 y N° 21.719). 3. Costo financiero al finalizar el sandbox gratuito de la API de Twilio. |

## 7. Matriz de Riesgos del Proyecto

La siguiente matriz identifica los principales riesgos técnicos, metodológicos, normativos y operacionales del proyecto DomoVida, junto con sus medidas de mitigación para mantener el alcance, la calidad y la viabilidad del prototipo académico.

Tabla 5. Matriz de riesgos del proyecto DomoVida

| Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel | Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inestabilidad de internet domiciliaria | Operacional | Media | Alto | Alto | Diseñar persistencia local sin conexión mediante SQLite3 y sincronización posterior con Supabase. | Estudiante desarrollador |
| Sobrealcance del prototipo | Gestión | Media | Alto | Alto | Controlar el Product Backlog, priorizar entregables mínimos verificables y mantener el alcance académico definido. | Estudiante / profesor guía |
| Dificultad técnica con HL7 FHIR | Técnica | Media | Medio | Medio | Usar recursos clínicos mínimos como Patient y Observation, validar estructuras JSON y documentar supuestos técnicos. | Estudiante desarrollador |
| Tratamiento inadecuado de datos sensibles | Legal / ética | Baja | Alto | Medio | Aplicar seudonimización, evitar RUT y nombres en bases operativas, usar datos simulados y documentar consentimiento informado. | Estudiante desarrollador |
| Baja participación en pruebas de usabilidad | Validación | Media | Medio | Medio | Planificar pruebas con cuidadores disponibles, usar escenarios simulados y aplicar la Escala SUS como instrumento estandarizado. | Estudiante / participantes piloto |
| Dependencia del sandbox de Twilio | Técnica / económica | Media | Medio | Medio | Documentar la integración como prototipo académico, definir alternativa futura de proveedor y validar tiempos de alerta con pruebas controladas. | Estudiante desarrollador |
| Retrasos por carga académica | Planificación | Media | Medio | Medio | Usar sprints semanales, priorizar tareas críticas, mantener bitácora de avance y levantar alertas tempranas al profesor guía. | Estudiante |

# PARTE III: PLANIFICACIÓN, EVIDENCIAS Y CIERRE

Nota introductoria: La Parte III consolida las evidencias del portafolio, el plan de trabajo, la carta Gantt, la estructura de desglose de trabajo, las conclusiones, el glosario y las referencias finales del informe.

## 8. Evidencias del Proyecto

A continuación, se detalla la tabla oficial de evidencias acordadas para el Proyecto APT DomoVida, desglosadas rigurosamente según las fases de la coordinación y dividiendo entregables individuales, grupales (entregas formales de la asignatura) y evidencias de ingeniería del software de la Fase 2:

Tabla 6. Evidencias del proyecto DomoVida

| Fase y Tipo | Nombre Oficial del Archivo | Descripción Técnica | Justificación Académica |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 Individual | VERGARA_ANDRES_1.1_ APT122_AutoevaluacionCompetenciasFase1.docx | Pauta del alumno analizando niveles de logro de competencias del perfil de egreso. | Sustenta la base del proyecto según las competencias disciplinares. |
| Fase 1 Individual | VERGARA_ANDRES_1.2_ APT122_DiarioReflexionFase1.docx | Bitácora de reflexión personal sobre asignaturas cruzadas y proyecciones de Capstone. | Conecta el interés del estudiante con el diseño e ingeniería de DomoVida. |
| Fase 1 Individual | VERGARA_ANDRES_1.3_ APT122_AutoevaluacionFase1.docx | Evaluación de autoevaluación formativa de la viabilidad inicial del proyecto de título. | Certifica la consistencia académica básica de la propuesta técnica. |
| Fase 1 Individual | Presentacion_Proyecto_Fase1.pptx | Diapositivas de arquitectura y requisitos técnicos expuestos ante el profesor guía. | Valida conceptualmente las decisiones de diseño del software asistencial. |
| Fase 1 Grupal | 1.4_APT122_FormativaFase1.docx | Evaluación formativa de la Fase 1 aplicada en taller sobre los componentes del diseño. | Asegura la retroalimentación técnica del docente en etapas tempranas. |
| Fase 1 Grupal | VERGARA_ANDRES_1.5_ GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto.docx | Informe de ingeniería completo que detalla fundamentación, FODA, KPIs, EDT y Gantt. | Consolida formalmente la fundamentación de ingeniería de DomoVida ante la comisión. |
| Fase 1 Grupal | PLANILLA DE EVALUACION FASE 1.xlsx | Rúbrica de evaluación de la Fase 1 completada por el profesor guía. | Certificación documental de la aprobación de la etapa de definición. |

## 9. Plan de Trabajo

El siguiente plan de trabajo asocia las actividades y entregables de la EDT/WBS con las competencias oficiales de egreso, detallando duraciones, responsables y factores de entorno facilitadores u obstaculizadores:

Tabla 7. Plan de trabajo del proyecto DomoVida

| Fase | Semanas | Actividades clave | Evidencias | Recursos | Facilitadores | Obstaculizadores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Definición del proyecto | S1-S6 | Definición de requisitos, configuración de bitácora, tablero Kanban, repositorio GitHub y entorno Conda con Python 3.12. | Guías 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, presentación Fase 1 y planilla de evaluación. | OneDrive Duoc UC (1 TB), GitHub Projects, Obsidian, Conda, Python 3.12. | Licencia institucional Duoc UC, acceso a GitHub Student Pack, experiencia previa en gestión de proyectos. | Errores de credenciales Git (mitigado con Windows Credential Manager) y posible carga académica inicial. |
| Fase 2: Desarrollo y construcción | S7-S12 | Diseño de base de datos híbrida, desarrollo de API FastAPI, simulador IoT, recursos HL7 FHIR, panel React y alertas Twilio. | Código en GitHub, API documentada, modelo de datos, demo operativa e informe final de Fase 2. | SQLite3, Supabase Cloud, PostgreSQL, FastAPI, React, Twilio sandbox, Vercel. | Arquitectura modular asíncrona de FastAPI, experiencia previa en desarrollo backend, documentación oficial de SQLite y Supabase. | Conectividad (mitigado con SQLite3 local) y protección de datos sensibles (mitigado con seudonimización y Ley N° 21.719). |
| Fase 3: Certificación y defensa | S13-S18 | Pruebas de carga, validación HL7 FHIR, evaluación SUS, auditoría normativa, consolidación del informe y preparación de defensa. | Informe de pruebas, evidencias finales, bitácora consolidada, presentación final y defensa oral. | Locust, Postman, CENS validador, Escala SUS, Obsidian, OneNote, Microsoft PowerPoint. | Instrumentos estandarizados de prueba, acceso a cuidadores voluntarios, bitácora Obsidian histórica, repositorio GitHub actualizado. | Coordinación con participantes piloto (mitigado con planificación anticipada) y alta carga de cierre de semestre (mitigado con priorización de tareas críticas). |

## 10. Carta Gantt Semestral

La Carta Gantt semestral se presenta en la Figura 1, disponible también en el repositorio GitHub como gantt-domovida.png. La tabla a continuación es un respaldo textual de las actividades programadas.

Figura 1. Carta Gantt semestral de DomoVida (semanas 1 a 18)

| Actividad / Entregable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autoevaluación Competencias (1.1) | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diario de Reflexión (1.2) |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Guía 1.5 Definición Proyecto |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación Diseño Fase 1 |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de base de datos SQLite/Supabase |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endpoints FastAPI y HL7 FHIR |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Simulador de Sensores IoT (Python) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| Interfaz frontend en React e integración con Twilio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| Informe Final Fase 2 (2.4, 2.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |
| Pruebas de Carga y Sintácticas JSON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
| Evaluación de Usabilidad Escala SUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |
| Informe Sumativo Final Portafolio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |
| Presentación y Defensa del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |

## 11. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT/WBS)

La EDT/WBS resume el alcance técnico y académico de DomoVida, vinculando fases, entregables y evidencias del portafolio con el Product Backlog del tablero Kanban.

PROYECTO DOMOVIDA: MONITOREO Y ASISTENCIA IoT

├── 1.1 FASE 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO (Semanas 1 a 6)
│ ├── 1.1.1 Gestión y Planificación de Portafolio (Entregables Individuales)
│ │ ├── 1.1.1.1 Autoevaluación de Competencias (VERGARA_ANDRES_1.1)
│ │ └── 1.1.1.2 Diario de Reflexión de Fase 1 (VERGARA_ANDRES_1.2)
│ ├── 1.1.2 Hitos Evaluativos de Diseño de Ingeniería (Entregables Grupales)
│ │ ├── 1.1.2.1 Autoevaluación de Viabilidad (VERGARA_ANDRES_1.3)
│ │ ├── 1.1.2.2 Pauta Formativa en Taller (1.4_APT122)
│ │ ├── 1.1.2.3 Guía de Definición del Proyecto (VERGARA_ANDRES_1.5)
│ │ └── 1.1.2.4 Planilla de Evaluación de Fase 1
│ └── 1.1.3 Defensa de Diseño Inicial
│     └── 1.1.3.1 Presentación Interactiva del Proyecto (Fase 1 PPT)

├── 1.2 FASE 2: DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN (Semanas 7 a 12)
│ ├── 1.2.1 Entregables de Sistema y Aplicación (Código Fuente)
│ │ ├── 1.2.1.1 API REST Asíncrona en Python (FastAPI)
│ │ ├── 1.2.1.2 Algoritmo de computación en el borde (procesamiento local SQLite3)
│ │ ├── 1.2.1.3 Script de Simulación de Sensores IoT (scripts/simulate_sensors.py)
│ │ ├── 1.2.1.4 Panel de control interactivo para cuidadores (React)
│ │ └── 1.2.1.5 Integración de Alertas de Emergencia (sandbox de Twilio)
│ ├── 1.2.2 Entregables de Base de Datos y Persistencia
│ │ ├── 1.2.2.1 Base de Datos Relacional Local de Resiliencia (SQLite3)
│ │ └── 1.2.2.2 Base de Datos Centralizada en Nube (Supabase PostgreSQL)
│ ├── 1.2.3 Entregables de Documentación de Ingeniería
│ │ ├── 1.2.3.1 Bitácora de Desarrollo en Obsidian y OneNote
│ │ └── 1.2.3.2 Documentación Interactiva de Endpoints (Swagger/OpenAPI)
│ └── 1.2.4 Entregables Académicos de Fase 2 (Individuales y Grupales)
│     ├── 1.2.4.1 Diario de Reflexión de Fase 2 (VERGARA_ANDRES_2.1)
│     ├── 1.2.4.2 Guía de Desarrollo de Software (VERGARA_ANDRES_2.4)
│     ├── 1.2.4.3 Informe Final de Ingeniería de la Fase 2 (VERGARA_ANDRES_2.6)
│     └── 1.2.4.4 Presentación de Avance y Demo (video de extremo a extremo)

└── 1.3 FASE 3: CERTIFICACIÓN, CIERRE Y DEFENSA (Semanas 13 a 18)
    ├── 1.3.1 Aseguramiento de Calidad (QA) y Certificación
    │ ├── 1.3.1.1 Pruebas Unitarias y de Integración de Endpoints
    │ ├── 1.3.1.2 Pruebas de Carga Asíncronas (FastAPI)
    │ └── 1.3.1.3 Validación Estructural de Recursos Clínicos HL7 FHIR
    ├── 1.3.2 Validación con Usuarios (UX)
    │ └── 1.3.2.1 Pruebas de Usabilidad con la Escala SUS (System Usability Scale)
    └── 1.3.3 Cierre de Portafolio Académico y Defensa de Título
      ├── 1.3.3.1 Diario de Reflexión Final (VERGARA_ANDRES_3.1)
      ├── 1.3.3.2 Informe Final Consolidado de Portafolio
      └── 1.3.3.3 Presentación Final y Defensa Oral de Grado

Nota de control y gestión: Para un control interactivo continuo, se ha confeccionado el archivo edt-domovida.xlsx, que actúa como hoja de trabajo ágil disponible en el repositorio GitHub del proyecto. Este archivo incluye listas de validación de estado y fórmulas dinámicas para recalcular indicadores clave de desempeño en tiempo real.

## 12. Marco Comparativo: DomoVida frente a Soluciones Existentes en Chile

Para contextualizar la propuesta de DomoVida dentro del ecosistema de soluciones de teleasistencia y monitoreo para adultos mayores en Chile, se presenta un análisis comparativo con QUIDA, desarrollado por el ITiSB de la Universidad Andrés Bello, y Mis Tatas, emprendimiento chileno de teleasistencia (Instituto de Tecnología para la Innovación en Salud y Bienestar [ITiSB-UNAB], 2025; Mis Tatas, 2025).

### 12.1. QUIDA (ITiSB-UNAB)

QUIDA es un sistema de monitoreo no invasivo desarrollado por el Instituto de Tecnología para la Innovación en Salud y Bienestar de la Universidad Andrés Bello, bajo la dirección de Carla Taramasco. Utiliza sensores térmicos de baja resolución, Lidar y sensores ambientales, sin cámaras ni dispositivos portátiles. Su propuesta se basa en aprender rutinas, detectar desviaciones y alertar ante situaciones de riesgo, resguardando la privacidad del usuario (ITiSB-UNAB, 2025).

### 12.2. Mis Tatas

Mis Tatas es un emprendimiento chileno de teleasistencia orientado a personas mayores. Su suite AMAIA combina sensores, inteligencia artificial y una central de teleasistencia 24/7 para responder ante emergencias como SOS, caídas, olvidos de gas, incendios, inactividad, robo y extravío. Su modelo se diferencia por integrar acompañamiento humano permanente con tecnología de monitoreo (Mis Tatas, 2025).

### 12.3. Tabla Comparativa DomoVida vs. QUIDA vs. Mis Tatas

| Característica | QUIDA (UNAB) | Mis Tatas | DomoVida |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de organización | Investigación académica / emprendimiento tecnológico | Emprendimiento tecnológico comercial | Prototipo académico |
| Sensores pasivos sin cámaras | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí |
| Detección de caídas | ✅ 89% precisión | ✅ Sí (7 emergencias) | ✅ Planeado (Isolation Forest + LSTM futuro) |
| IA / aprendizaje automático | ✅ Sí (aprendizaje de patrones) | ✅ Sí (AMAIA) | ✅ Sí (Isolation Forest) |
| HL7 FHIR / Interoperabilidad clínica | ❌ No reportado | ❌ No reportado | ✅ Sí (diseñado desde el inicio) |
| Computación en el borde / funcionamiento sin conexión | ❌ No reportado | ❌ No reportado | ✅ Sí (SQLite3 local) |
| Código abierto | ❌ No | ❌ No | ✅ Sí |
| Central de teleasistencia humana | ❌ No | ✅ Sí (24/7) | ⚠️ Planificado |
| Validación clínica publicada | ✅ Sí (Sensors, 2023) | ❌ No publicada | ⏳ Pendiente |
| Precio / modelo | No definido (fase comercial) | $10.000-$35.000 mensuales | Académico / por definir |

### 12.4. Diferenciación de DomoVida

DomoVida se diferencia de QUIDA y Mis Tatas en tres aspectos fundamentales:

Interoperabilidad clínica (HL7 FHIR): DomoVida incorpora desde el diseño el estándar HL7 FHIR (HL7 International, 2023), lo que permite su integración futura con el ecosistema de salud chileno, en línea con los lineamientos del CENS (CENS, 2022). Ni QUIDA ni Mis Tatas reportan esta capacidad, lo que limita su potencial de integración con fichas clínicas electrónicas y sistemas hospitalarios.

Computación en el borde y resiliencia sin conexión: DomoVida opera con persistencia local SQLite3 (Hipp, 2024), garantizando continuidad operativa incluso sin conexión a internet, un factor crítico en hogares con conectividad limitada. Esta capacidad no está reportada en las soluciones existentes.

Arquitectura de código abierto: DomoVida es un proyecto de código abierto, lo que permite auditoría, extensibilidad y adaptación por parte de la comunidad. QUIDA y Mis Tatas son soluciones cerradas y propietarias.

Estas diferencias posicionan a DomoVida como una solución académica, abierta y preparada para integrarse al sistema de salud chileno, a diferencia de las soluciones cerradas y comerciales existentes.

## 13. Conclusiones

En conclusión, DomoVida se presenta como una plataforma IoT pertinente, viable y alineada con las competencias de egreso de Ingeniería en Informática, al integrar desarrollo de software, modelamiento de datos, aseguramiento de calidad y gestión de proyectos en una solución orientada a un problema social relevante: el acompañamiento seguro del adulto mayor en su entorno domiciliario. La incorporación de IoT, computación en el borde, interoperabilidad HL7 FHIR, seguridad desde el diseño y validación de usabilidad permite estructurar un prototipo académico con criterios técnicos medibles, trazables y defendibles.

Asimismo, el proyecto delimita adecuadamente su alcance al enfocarse en la demostración funcional del prototipo, evitando prometer una certificación clínica o una implementación productiva fuera del contexto académico. Esta precisión fortalece la coherencia del informe, ya que vincula objetivos, metodología, evidencias, KPIs y evaluación de resultados esperados bajo una lógica de mejora continua y responsabilidad ética en el tratamiento de datos sensibles, en concordancia con la Ley N° 21.719.

En el contexto del ecosistema chileno de soluciones de teleasistencia, DomoVida se posiciona como una alternativa complementaria a QUIDA y Mis Tatas. Mientras QUIDA ha demostrado resultados clínicos sólidos (30% reducción de caídas graves, 81,1% mejora en calidad de vida) y Mis Tatas ha escalado a más de 2.500 usuarios con un modelo de negocio probado, DomoVida aporta una arquitectura abierta e interoperable que puede integrarse con el sistema de salud chileno, llenando un vacío que las soluciones actuales no cubren.

La base conceptual de DomoVida se sustenta en los principios de la ciencia de sistemas complejos, inspirada en el trabajo de Jacques Demongeot (École Polytechnique de París) y su influencia en la Dra. Carla Taramasco, quienes demostraron que la salud y el bienestar son fenómenos emergentes de la interacción entre el individuo, su entorno social y su entorno físico. Esta visión trasciende el enfoque reactivo tradicional y posiciona a DomoVida como una plataforma capaz de aprender, anticipar y acompañar.

De este modo, DomoVida no solo representa una solución informática aplicada a salud digital, sino también una oportunidad para evidenciar dominio técnico, criterio profesional y compromiso con el bienestar de las personas mayores. Su desarrollo permitirá consolidar aprendizajes clave del proceso formativo y proyectar una base sólida para futuras etapas de validación, escalamiento o integración con ecosistemas reales de atención sociosanitaria.

Finalmente, DomoVida se proyecta como una solución tecnológica de acompañamiento preventivo que busca detectar cambios relevantes en la rutina del adulto mayor y apoyar su autonomía sin invadir su entorno cotidiano. En un país que envejece —donde el 84% de la población evalúa que Chile está “Poco” o “Nada” preparado para las necesidades de las personas mayores (SENAMA-Universidad de Chile, 2025)— el proyecto propone una forma responsable de aplicar tecnología al cuidado domiciliario: anticipar riesgos, apoyar decisiones y contribuir al bienestar de las personas mayores.

## 14. Glosario de Términos Técnicos

Tabla 8. Glosario de términos técnicos

| Término | Definición |
| --- | --- |
| API REST | Interfaz de programación de aplicaciones basada en principios REST, utilizada para comunicar servicios backend, frontend y sistemas externos. |
| BLE | Bluetooth Low Energy, tecnología inalámbrica de bajo consumo útil para posicionamiento interior y comunicación de sensores cercanos. |
| HL7 FHIR | Estándar internacional para estructurar e intercambiar información clínica mediante recursos interoperables y APIs modernas. |
| Isolation Forest | Algoritmo de aprendizaje automático no supervisado utilizado para detectar anomalías mediante el aislamiento de observaciones atípicas. |
| LSTM | Long Short-Term Memory, arquitectura de red neuronal recurrente orientada al análisis de patrones temporales complejos. |
| Seudonimización | Técnica de protección de datos que reemplaza identificadores directos por códigos o seudónimos para reducir riesgos de identificación. |

## 15. Referencias

- Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS). (2022). Estándares y lineamientos técnicos de interoperabilidad en salud digital. Santiago de Chile. https://www.cens.cl

- Demongeot, J., & Taramasco, C. (2011). Impact de l'obésité sur les structures sociales et impact des structures sociales sur l'obésité [Tesis doctoral, École Polytechnique]. París.

- Hipp, D. R. (2024). SQLite documentation: base de datos relacional local embebida para persistencia sin conexión. https://www.sqlite.org/docs.html

- HL7 International. (2023). FHIR R4: Fast Healthcare Interoperability Resources. https://www.hl7.org/fhir/

- Instituto de Tecnología para la Innovación en Salud y Bienestar (ITiSB-UNAB). (2025). QUIDA: Sistema de monitoreo no invasivo para adultos mayores. https://itisb.unab.cl

- Meta Platforms. (2023). React: documentación oficial para el desarrollo de interfaces de usuario. https://react.dev

- Mis Tatas. (2025). Suite AMAIA: Tecnología y acompañamiento para personas mayores. https://mistatas.cl

- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021). Envejecimiento y salud: datos y cifras. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

- Ramírez, S. (2023). FastAPI: documentación oficial para el desarrollo de APIs modernas con Python 3.7+. https://fastapi.tiangolo.com

- República de Chile. (1999). Ley N° 19.628: Sobre protección de la vida privada. Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599

- República de Chile. (2012). Ley N° 20.584: Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1039348

- República de Chile. (2024). Ley N° 21.719: Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum — Las reglas del juego. Scrum.org. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf

- SENAMA-Universidad de Chile. (2025). 8° Encuesta Nacional de Inclusión y Exclusión Social de las Personas Mayores. Santiago de Chile.

- Supabase Inc. (2024). Supabase documentation: base de datos PostgreSQL, autenticación y servicios backend en la nube. https://supabase.com/docs

- Taramasco, C., et al. (2023). Non-invasive monitoring system for fall detection and quality of life improvement in older adults. Sensors, 23(1), 268. https://doi.org/10.3390/s23010268

- Twilio Inc. (2024). Twilio Messaging API: documentación de servicios de mensajería SMS y WhatsApp. https://www.twilio.com/docs/messaging